KasaPilot

Dossier de diagnostic et de recette

Application de gestion — Ets Quincaillerie Franck, Batouri

Checklist PC des trois rôles • Architecture mobile sécurisée • Plan de correction UI/UX

| Document | Dossier opérationnel de test et de correction |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — 9 septembre 2026 |
| Priorité | Ergonomie, responsivité, expérience utilisateur |
| Auteur | Manus AI |

# 1. Présentation exécutive

Ce document transforme le diagnostic initial en plan de recette pratique. Il permet de vérifier l’application sur PC avec les profils Responsable, Agent stock et Agent comptabilité, puis de cadrer une extension téléphone sans exposer PostgreSQL. La partie finale résume les insuffisances du cahier des charges et hiérarchise les corrections en privilégiant l’interface et l’expérience d’utilisation.

## 1.1 Décisions recommandées

| Décision | Recommandation |
| --- | --- |
| Usage PC | Conserver l’application de bureau pour la caisse et les opérations locales rapides. |
| Usage téléphone | Ajouter une application web responsive séparée, accessible par navigateur. |
| Sécurité réseau | Ne jamais exposer PostgreSQL à Internet. Les téléphones passent uniquement par une API HTTPS. |
| Saisie mobile | Commencer par la supervision administrateur. Ajouter la saisie mobile après validation des règles hors ligne et de synchronisation. |
| Priorité produit | Corriger d’abord les parcours vente, stock, comptabilité et authentification avant les fonctions secondaires. |

## 1.2 Risques majeurs à traiter

L’ergonomie PC n’est pas mesurée par l’audit statique et doit être testée avec chronomètre et utilisateurs réels.

Aucune interface web/mobile n’a été détectée dans le dossier analysé ; le besoin téléphone n’est donc pas couvert par la version actuelle.

La sauvegarde et la restauration ne sont pas démontrées par un script ou une procédure détectable.

Les scores de sécurité statiques sont indicatifs : la présence de mots-clés ne prouve pas l’application effective des droits.

# 2. Méthode de test manuel sur PC

Chaque test doit être exécuté avec un jeu de données connu. Le testeur coche la colonne résultat, note le temps observé et conserve une capture lorsqu’un comportement est incorrect. Un test est accepté uniquement si le résultat attendu est obtenu sans contournement et sans erreur non expliquée.

| Champ à renseigner | Valeur |
| --- | --- |
| Date / heure | ........................................................ |
| Testeur | ........................................................ |
| Version de l’application | ........................................................ |
| Poste Windows / résolution | ........................................................ |
| Serveur / réseau | ........................................................ |
| Imprimante utilisée | ........................................................ |

## 2.1 Jeu de données de préparation

☐ Créer au moins 5 articles couvrant plusieurs unités : pièce, sac, mètre ou litre.

☐ Préparer un article avec stock 1 pour les tests de concurrence et de survente.

☐ Créer deux sites : Magasin de stock et Comptoir.

☐ Créer les comptes des trois profils, avec au moins un compte agent par site.

☐ Préparer un fournisseur, deux employés, une recette, une dépense et une dépense de salaire.

☐ Préparer une imprimante ticket ou documenter son absence.

# 3. Checklist — Responsable

Le responsable possède une vue consolidée des deux sites et les droits d’administration. Les contrôles doivent confirmer qu’il peut agir sur les fonctions prévues sans que les agents puissent les atteindre.

## A. Connexion et compte

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se connecter avec l’identifiant responsable. | Le tableau de bord responsable s’affiche en français. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Saisir un mauvais mot de passe plusieurs fois. | Le compte est verrouillé après le seuil prévu et le message est compréhensible. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Changer identifiant et mot de passe. | La modification est confirmée et la reconnexion fonctionne. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Fermer puis rouvrir l’application. | La session précédente n’expose aucune donnée sensible. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## B. Administration

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer un compte Agent stock pour le Magasin. | Le rôle et le site sont obligatoires et correctement enregistrés. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Créer un compte Agent comptabilité pour le Comptoir. | Le compte est limité au site et au périmètre prévus. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Désactiver puis réactiver un compte. | Le compte désactivé ne peut plus se connecter ; le compte réactivé le peut. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Créer un fournisseur et un employé. | Les fiches sont enregistrées sans doublon et les champs obligatoires sont signalés. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## C. Articles et stock

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer un article avec prix, fournisseur, site et quantité. | La fiche est complète et le stock est cohérent. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Modifier le prix puis le nom de l’article. | Chaque modification affiche ancien/nouveau contenu, auteur et date dans l’historique. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Faire une entrée de stock. | Le mouvement est historisé et le seuil automatique est recalculé selon la règle. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Faire une sortie de stock. | Le mouvement est historisé et le seuil ne change pas à cause de la sortie. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## D. Vente, comptabilité et annulation

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer une vente avec prix négocié différent du catalogue. | Le prix saisi pour la vente est conservé et le total est correct. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Tester espèces, Orange Money, MTN Mobile Money, crédit et autre. | Chaque mode est sélectionnable et apparaît dans le document. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Valider la vente. | Le stock diminue atomiquement et la recette est créée immédiatement. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Annuler la vente. | Seul le responsable peut annuler ; le stock est restitué et la recette associée est retirée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 5 | Annuler une seconde fois. | L’opération est refusée sans double restitution. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## E. Inventaire et rapports

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consulter les comptages des deux sites. | Les filtres par site et période fonctionnent. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Exporter un rapport Excel et PDF. | Le rapport respecte le rôle et ne révèle pas de donnée interdite. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Consulter le tableau consolidé. | Les indicateurs, alertes et totaux sont lisibles sans ambiguïté. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## F. Ergonomie

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chronométrer une vente simple après connexion. | Objectif : moins de 60 secondes. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Redimensionner la fenêtre et tester 1366×768. | Aucun texte, bouton ou tableau essentiel n’est coupé. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Provoquer une erreur de saisie. | Le message est en français, proche du champ et indique la correction. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

# 4. Checklist — Agent stock

L’agent stock ne doit jamais voir les montants en FCFA ni les prix. Il agit uniquement sur les articles, les mouvements et les comptages de son site.

## A. Accès et périmètre

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se connecter avec le compte Agent stock du Magasin. | Seul le site rattaché est visible. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Chercher un article rattaché à l’autre site. | L’article est inaccessible ou explicitement masqué. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Ouvrir les menus Administration, RH et Comptabilité. | Les menus sont absents ou refusent l’accès. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## B. Confidentialité des montants

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir la fiche article. | Les prix d’achat et de vente ne sont pas visibles. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Ouvrir un rapport ou une vente. | Aucun montant en FCFA ni total financier n’est affiché. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Exporter un rapport. | L’export ne contient pas de prix ni de recette. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## C. Articles et mouvements

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer un article avec nom, unité et quantité. | La création fonctionne sans champ prix. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Modifier nom et unité. | La modification est autorisée et historisée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Tenter de modifier un prix par l’interface. | L’action est impossible. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Faire entrée et sortie de stock avec motif. | Chaque mouvement exige un motif et l’utilisateur est tracé. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 5 | Saisir une sortie supérieure au stock. | La sortie est refusée et le stock ne devient jamais négatif. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## D. Inventaire à l’aveugle

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démarrer un comptage matin. | La quantité attendue est cachée pendant la saisie. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Saisir une quantité comptée puis valider. | L’écart est calculé après validation. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Vérifier le tableau de bord. | Vert si conforme ; rouge et détail si écart. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Consulter l’historique avant validation. | L’historique détaillé n’est pas accessible à l’agent si réservé au responsable. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## E. Ergonomie

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réaliser un comptage avec clavier et souris. | La saisie est rapide, sans étapes inutiles. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Tester une résolution 1366×768. | Les articles et actions principales restent visibles. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Provoquer une erreur de quantité. | Le message explique clairement la valeur attendue. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

# 5. Checklist — Agent comptabilité

L’agent comptabilité saisit les ventes déjà payées d’après le facturier papier et les autres recettes/dépenses. Il ne doit jamais voir les quantités de stock disponibles.

## A. Accès et confidentialité

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se connecter avec le compte Agent comptabilité. | Le tableau de bord est limité au site rattaché. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Ouvrir la fiche ou le menu stock. | La quantité disponible n’est jamais affichée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Ouvrir Administration, RH ou gestion fournisseurs. | L’accès est refusé ou les menus sont masqués. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## B. Enregistrement d’une vente

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rechercher un article. | La recherche est rapide et l’article est identifiable sans afficher le stock. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Ajouter une quantité et un prix négocié. | Les deux valeurs sont saisissables sur le même écran. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Ajouter plusieurs articles. | Les sous-totaux sont corrects et modifiables avant validation. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Vérifier TVA et total. | Les règles de TVA et d’arrondi sont cohérentes avec la configuration. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 5 | Choisir un mode de paiement. | Le mode est obligatoire ou explicitement optionnel selon la règle validée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 6 | Valider et imprimer. | La vente est enregistrée une seule fois et le reçu est lisible. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## C. Recettes et dépenses

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer une recette hors vente. | Description, montant, site, date et auteur sont enregistrés. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Créer une dépense ordinaire. | La dépense est visible dans l’historique filtrable. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Créer une dépense de salaire liée à un employé. | L’employé est sélectionnable et la traçabilité est conservée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Filtrer par période. | Les résultats correspondent aux dates saisies. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

## D. Robustesse et ergonomie

| N° | Action à exécuter | Résultat attendu | Résultat | Observation / capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Double-cliquer sur Valider. | Une seule vente est créée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 2 | Fermer l’application pendant une saisie non validée. | Aucune transaction partielle n’est créée. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 3 | Réaliser une vente chronométrée. | Objectif : moins de 60 secondes après identification de l’article. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |
| 4 | Tester les erreurs et le retour arrière. | Le parcours reste compréhensible sans perte de données déjà validées. | ☐ Conforme ☐ Non conforme |  |

# 6. Tests transversaux obligatoires

| Test | Procédure | Critère d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| Survente concurrente | Stock article = 1 ; valider deux ventes sur deux postes presque simultanément. | Une seule vente est acceptée ; stock jamais négatif. |
| Annulation contrôlée | Agent tente annulation ; responsable annule ensuite ; seconde annulation. | Agent refusé ; responsable autorisé ; seconde annulation refusée. |
| Coupure réseau | Débrancher le réseau pendant une validation puis reconnecter. | Message clair ; aucune double vente ; état final cohérent. |
| Imprimante indisponible | Arrêter l’imprimante au moment d’imprimer. | La vente reste traçable ; erreur claire ; possibilité de réimprimer autorisée. |
| Sauvegarde/restauration | Sauvegarder puis restaurer sur base séparée. | Données et droits restaurés ; preuve de test conservée. |
| Session inactive | Laisser une session inactive puis revenir. | Déconnexion ou verrouillage conforme à la règle de sécurité. |

# 7. Architecture technique mobile recommandée

La solution recommandée conserve le fonctionnement local pour la boutique et ajoute une couche web contrôlée. Le téléphone ne se connecte jamais à PostgreSQL. Il communique uniquement avec une API HTTPS qui applique les rôles, limite les données et journalise les actions.

## 7.1 Schéma logique

Postes PC : application PyQt6 installée sur les postes du responsable, stock et comptabilité.

Serveur local : PostgreSQL sur le poste serveur, accessible uniquement sur le réseau local et sur le port privé nécessaire.

API : service FastAPI déployé sur le serveur ou une passerelle sécurisée. Il expose uniquement des endpoints métiers.

Interface téléphone : application web responsive en React, Vue ou HTML léger, utilisable depuis Chrome/Android et Safari/iPhone.

Accès distant : VPN WireGuard ou tunnel privé vers la passerelle API. Ne jamais ouvrir le port PostgreSQL sur Internet.

Sauvegarde : PostgreSQL sauvegardé localement puis copié chiffré vers un support séparé ou un stockage distant contrôlé.

## 7.2 Flux recommandé

| Composant | Responsabilité | Accès autorisé |
| --- | --- | --- |
| Téléphone | Afficher indicateurs et éventuellement saisir une opération. | HTTPS uniquement vers API. |
| API FastAPI | Authentification, autorisation, validation, journalisation, limitation de débit. | Accès à PostgreSQL via réseau privé. |
| PostgreSQL | Stockage transactionnel et contraintes métier. | Jamais exposé directement. |
| PyQt6 PC | Saisie rapide locale et impression. | API interne ou connexion contrôlée selon l’architecture retenue. |
| VPN / tunnel | Transport privé et chiffré pour l’accès distant. | Comptes autorisés uniquement. |

## 7.3 Endpoints métiers indicatifs

| Endpoint | Rôle | Données |
| --- | --- | --- |
| GET /dashboard | Responsable | Indicateurs consolidés ou par site. |
| GET /stock/alerts | Responsable, Agent stock selon site | Alertes sans divulgation de prix à l’agent stock. |
| GET /sales/summary | Responsable, Comptabilité selon droit | Synthèse des ventes autorisées. |
| POST /sales | Responsable, Comptabilité si saisie mobile autorisée | Vente avec identifiant idempotent et contrôle serveur. |
| POST /inventory/counts | Agent stock | Comptage à l’aveugle, site et période. |
| GET /audit | Responsable uniquement | Historique des actions sensibles. |

## 7.4 Sécurité minimale

☐ TLS obligatoire pour tout accès web.

☐ JWT courte durée ou session serveur sécurisée avec renouvellement contrôlé.

☐ Mots de passe hachés avec bcrypt ou Argon2 ; aucun mot de passe dans le code ou la configuration distribuée.

☐ Contrôle du rôle côté API pour chaque endpoint ; masquer l’interface ne suffit pas.

☐ Protection anti-brute-force, limitation de débit et verrouillage de compte.

☐ Validation serveur de tous les prix, quantités, sites et statuts.

☐ Journal d’audit pour connexion, changement de prix, vente, annulation, inventaire et export.

☐ CORS limité aux origines autorisées ; protection CSRF si authentification par cookie.

☐ PostgreSQL lié à une adresse privée, pare-feu restrictif et compte DB à privilèges minimaux.

## 7.5 Choix entre suivi et saisie mobile

| Option | Avantages | Risques / conditions |
| --- | --- | --- |
| Suivi administrateur uniquement | Moins de risques ; réalisation plus rapide ; lecture adaptée au téléphone. | Les opérations restent sur PC ; synchronisation plus simple. |
| Suivi + saisie connectée | Mobilité complète ; utile pour recettes, dépenses et inventaire. | Nécessite idempotence, droits fins, tests réseau et stratégie de reprise. |
| Saisie hors ligne | Fonctionne même sans Internet. | Projet plus complexe : file locale chiffrée, conflits, horodatage serveur et reprise. |

Recommandation : livrer d’abord le suivi administrateur mobile, puis la saisie connectée pour les opérations à faible risque. Ne pas activer la saisie hors ligne avant d’avoir défini précisément la synchronisation et la résolution des conflits.

# 8. Insuffisances du cahier des charges

| Domaine | Insuffisance | Exigence à ajouter |
| --- | --- | --- |
| UI/UX | Objectifs ergonomiques non mesurables. | Temps de vente, nombre d’étapes, taille tactile, contraste, résolution et critères d’acceptation. |
| Mobile | Supervision dite optionnelle alors que le besoin opérationnel la rend importante. | Périmètre mobile : suivi, saisie, hors ligne, navigateurs et appareils supportés. |
| Réseau | Aucun modèle précis entre réseau local, API et téléphone. | VPN/tunnel, TLS, pare-feu, ports, absence d’exposition PostgreSQL. |
| Hors ligne | Reprise, conflits et doublons non spécifiés. | Identifiants idempotents, file locale, résolution des conflits et horodatage. |
| TVA | Taux, arrondis et régime non définis. | Règles de calcul, affichage, exonération et tests. |
| Sauvegarde | Pas d’objectif de perte de données ni délai de reprise. | RPO, RTO, chiffrement, rétention, test de restauration et alerte. |
| Qualité | Aucun seuil de tests ou de performance. | Tests unitaires, intégration, concurrence, sécurité, UI et recette utilisateur. |

# 9. Plan de correction prioritaire axé UI/UX

| Priorité | Action | Critère de sortie |
| --- | --- | --- |
| P0 — Bloquant | Corriger connexion, rôles, vente, total, validation et erreurs. | Tous les rôles passent les scénarios critiques sans contournement. |
| P0 — Ergonomie | Refondre l’écran de vente en un parcours rapide : recherche, quantité, prix, panier, validation. | Vente standard en moins de 60 secondes ; aucune étape inutile. |
| P0 — Visibilité | Supprimer débordements, textes tronqués, boutons ambigus et messages techniques. | Écrans lisibles à 1366×768 ; messages en français. |
| P1 — Stock | Sécuriser mouvements, inventaire aveugle, écarts et concurrence. | Aucune survente ; audit complet ; résultats compréhensibles. |
| P1 — Mobile | Développer tableau de bord web responsive avec API HTTPS. | Lisible sur 360, 390 et 768 px ; données limitées au rôle. |
| P1 — Continuité | Mettre en œuvre sauvegarde, restauration et procédure d’incident. | Restauration testée sur base séparée et preuve conservée. |
| P2 — Optimisation | Ajouter raccourcis clavier, filtres mémorisés, exports et amélioration visuelle. | Réduction mesurée du temps et des erreurs de saisie. |

# 10. Fiche de décision finale de recette

| Décision | Choix / commentaire |
| --- | --- |
| Responsable | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Agent stock | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Agent comptabilité | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Concurrence stock | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Impression | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Mobile suivi | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Sauvegarde/restauration | ☐ Accepté ☐ Accepté sous réserve ☐ Refusé |
| Décision globale | ☐ Mise en production ☐ Corrections requises ☐ Nouvelle recette |

Observations finales :

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

# Références

OWASP, Application Security Verification Standard : https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

W3C, Web Content Accessibility Guidelines : https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

PostgreSQL, Backup and Restore : https://www.postgresql.org/docs/current/backup.html

Microsoft, PowerShell Documentation : https://learn.microsoft.com/powershell/